# Z Á P I S

z veřejného  zasedání zastupitelstva obce, které se konalo

dne 7. června 2011 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:   Procházka Zbyněk, Vanžůra Václav,  Mervart Zdeněk, Valášek Milan, Pácalt Josef

Omluveni:  Ing. Pohl Jaromír, Pišta Jan

občané, hosté – dle prezenční listiny

Program schůze :

- Zahájení schůze, schválení programu schůze

- Jmenování zapisovatele, schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

- Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze

- Schválení závěrečného účtu Obce Rožnov za rok 2010

- Projednání závěrečného účtu DSO Hustířanka za rok 2010

- Projednání závěrečného účtu DSO Jaroměřsko za rok 2010

- Žádost o vystoupení z DSO Jaroměřsko

- Operační program životního prostředí

- Opravy obecních komunikací, venkovních prostranství, veřejné kanalizace - náklady

- Opravy v sokolovně - náklady

- Informace o výhledu stavby splaškové kanalizace

- Úprava č.1 rozpočtu roku 2011

- Smlouva o půjčce s obcí Habřina

- Různé

- Diskuze

- Návrh usnesení

- Závěr

- Schůzi zahájil v 18,00 hod. starosta obce p.Procházka Zbyněk. Seznámil přítomné s programem schůze.  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Zapisovatelem dnešní schůze byla jmenována p. Pištová, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Pácalt a p.Vanžůra. Do návrhové komise byli navrženi p.Mervart a p.Valášek.  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze. Byl splněn úkol zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce.

- Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2010. Na základě účetních a finančních výkazů seznámil starosta přítomné s čerpáním rozpočtu, se závěrečnou zprávou auditora, s výsledkem inventarizace majetku a přehledem poskytnutých dotací. Závěrečný účet obce za rok 2010 byl schválen, s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Byl projednán závěrečný účet DSO Hustířanka.

- Byl projednán závěrečný účet DSO Jaroměřsko.

- Starosta obce podal návrh na vystoupení obce z DSO Jaroměřsko. Jako důvod uvedl, že DSO Jaroměřsko se zabývá pouze projektem Čisté Labe, tj.odkanalizováním zúčastněných obcí. Obec Rožnov řeší svůj projekt na splaškovou kanalizaci samostatně a již několik let je jeho účast v DSO pouze symbolická,  pouze přispívá částkou 10,- Kč za občana / rok. Dle platných stanov DSO lze ukončit členství nejdříve k 31.12.2011. Návrh na vystoupení z DSO Jaroměřsko byl schválen.   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Starosta podal informaci o stavu přípravy projektu „Obnova zeleně v Mikroregionu Hustířanka“ z dotačního titulu Operačního programu životního prostředí. V současné době jsou externí firmou zpracovávány návrhy řešící jednotlivé obce a jimi navržené lokality. Lze získat až 90%-ní pokrytí způsobilých výdajů. Jedná se o obnovu zeleně mimo zastavěné území obce. Společně s pracovníky poradenské firmy byla provedena obhlídka obce a okolí a navrženy možné lokality pro  výsadbu. Následně byl zpracován návrh řešení, který je nutno na tomto jednání zastupitelstva posoudit, popřípadě upravit a odsouhlasit.

Předložený návrh :

- Neznášov - cesta od hřbitova směr Chloumek (cca700m)

p.č. 233, 108/36

- Zdravotní probírky jabloní (odstranění dožívajících jabloní – neuznatelné náklady NN - zajistí obec), cca 5ks.

- Ošetření jabloní (cca 15ks).

- Dosadba jabloní ve sponu 9m oboustranně v úseku od hřbitova vpravo zhruba k posedu, vlevo k biocentru, u hranic parcel vzrůstnější solitér (např. lípa), respektováním tras VN (cca 400m).

- Od posedu k potoku vpravo, kde je příkop, pouze soliterně stromy k hranicím pozemků (lípa, javor, třešeň ptačka (cca 200m).

- Za potokem vlevo, kde navazuje biocentrum, druhově pestřejší stromořadí (lípa, jasan,jilm – vlhčí) cca 100m.

- Silnice III.tř./2858 Neznášov – Habřina (cca 600m,

p.č. 239,1102(SÚS), 135/1, 133/43, 134, 175/8 (obec Rožnov), část k.ú. Habřina (160m jednostranně)

- Odstranění dožívajících švestek – NN, zajistí obec.

- Výsadba krátkých úseků stromořadí střídavě komunikace ve vnějších obloucích, druhově vhodné dlouhověké dřeviny – lípa, javor, respektování sítí (VN, plyn).

- Mladší švestky ponechány, mírná redukce v místě navrhovaných výsadeb.

- Neznášov - cesta podél kravína (cca 150m)

p.č. 245/5, 175/10, 10/3, 135/2 – obec Rožnov

Doplnění vzrostlé zeleně s funkcí izolační zeleně kravína, situované v exponovaném

pohledu od hlavní komunikace – oboustranně cesty a skupinovitě před kravínem. Pestrá

druhová skladba (javor, lípa, jasan).

- Neznášov - polní cesta k lesu, pod hájovnu (650m)

p.č. 249/1, 181/4,5,6, 182/2

- Ošetření jabloní (16ks).

- Dosadba jabloní do mezer (cca 3ks).

- Výsadba stromů a keřů na široké meze u odbočky k bažantnici (třešeň dub, hloh, trnka -celkem cca 8 stromů a 20keřů).

Soliterní dosadba stromů do svahů úvozu (dub, javor, třešeň- cca 10ks).

Součástí je údržba (redukce) stávajících keřů v úvozu – NN, zajistí obec.

- Rožnov - biocentrum 14 (za stavidlem) - dle územního plánu obce

p.č. 602/5, 617/4, 676/6 (obec),  583/4,5 (PFČR)

- Doplnění břehového porostu potoka v úseku biocentra  (lze oboustranně) 676/6,  (583/4).

- Zatravnění orné půdy (602/5) na ploše ….. m2 a ozelenění dřevinami snášejícími zamokření (jilm, olše, keřové vrby, svída, …).

"Předložený  návrh" byl podrobně po jednotlivých bodech projednán a posouzen, s následujícími připomínkami :

- Neznášov - cesta od hřbitova směr Chloumek (cca700m)

p.č. 233, 108/36

- Za potokem vlevo, kde navazuje biocentrum, druhově pestřejší stromořadí - zde bude nutné

vytýčení pozemku, současný zelený pruh se jeví jako příliš úzký, je třeba zjistit přesnou hranici

pozemku. Zrušit výsadbu zasahující do pole, uvažovat pouze výsadbu podél současné cesty.

- Silnice III.tř./2858 Neznášov – Habřina (cca 600m),

p.č. 239,1102(SÚS), 135/1, 133/43, 134, 175/8 (obec Rožnov), část k.ú. Habřina (160m jednostranně)

- Výsadba krátkých úseků stromořadí střídavě komunikace ve vnějších obloucích, druhově vhodné dlouhověké dřeviny – lípa, javor, respektování sítí (VN, plyn).

Posoudit možnost výsadby menších stromů.

- Neznášov - cesta podél kravína (cca 150m)

p.č. 245/5, 175/10, 10/3, 135/2 – obec Rožnov

Doplnění vzrostlé zeleně s funkcí izolační zeleně kravína, situované v exponovaném

pohledu od hlavní komunikace – oboustranně cesty a skupinovitě před kravínem. Pestrá

druhová skladba (javor, lípa, jasan).

Podél hlavní komunikace - oddělující stromořadí z jehličnanů. Za kravínem provést výsadbu stromů

pouze jednostranně.

- Neznášov - polní cesta k lesu, pod hájovnu (650m)

p.č. 249/1, 181/4,5,6, 182/2,

Konzultace, zajistit souhlas vlastníků sousedních pozemků.

- Rožnov - biocentrum 14 (za stavidlem) - dle územního plánu obce

p.č. 602/5, 617/4, 676/6 (obec),  583/4,5 (PFČR)

Návrh rozšířit  o doplnění chybějících topolů vlašských, po posouzení zdravotního stavu stávajících

stromů. Bude nutný souhlas všech vlastníků pozemků, na kterých se topoly nacházejí.

Hlasování o konečném návrhu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 .

- Starosta podrobně seznámil zastupitelstvo o provedených opravách obecních komunikací a kanalizace, včetně úprav venkovních prostranství. Byly dokončeny práce realizované firmou Ekologická stavební Jaroměř. Cena uvedených prací činila 358.457,- Kč včetně DPH. Byla provedena pokládka živice na zpevněném prostranství před pohostinstvím v Neznášově, a to firmou Rekom Nový Bydžov. Cena dle nabídky 100.014,- Kč. Dále byla firmou AZ elektronik Jaroměř dokončena montáž zabezpečovacího zařízení na budově OÚ, v hodnotě 41 274,- Kč včetně DPH a firmou TIP Jaroměř  byly dokončeny opravy odpadů, vody a topení v budově OÚ, v hodnotě 31 800,- Kč včetně DPH. Veškeré ceny jsou v souladu s nabídkovými rozpisy, zařazenými již do rozpočtu roku 2011.

- Dále starosta podal informaci o plánovaných opravách v sokolovně. Jedná se o opravu povrchu parketové podlahy a opravu - výměnu dlažby a obkladů na chodbách, včetně malby. Na opravu parketové podlahy byla vybrána, ze dvou nabídek, firma KIPON - SLUŽBY, Karel Kučera, Havlíčkův Brod (nižší cenová nabídka na cca 81 000,- Kč). Na opravu obkladů a dlažeb byla odsouhlasena firma Lhotský Aleš, Zaloňov (cenová nabídka na cca 144.000,- Kč, bude ještě upřesněna po výběru dlažby, obkladů a skutečného rozsahu bouracích prací), z důvodu splnění požadovaného termínu dokončení prací do 30.6.2011. Dále bylo odsouhlaseno, že opravu nátěrů a malby provede firma Hušek Martin, Velichovky.  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Starosta podal informaci o zatím bezproblémovém průběhu územního řízení o umístění stavby Kanalizace Rožnov – Neznášov. Současně je dokončována projektová dokumentace pro stavební povolení, na kterou obec obdržela v roce 2010 dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 250.000,- Kč.

- Byla projednána úprava rozpočtu č. 1. Příjmová i výdajová část se povyšuje o částku 163 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.1 je Přílohou č.1 tohoto zápisu.  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o půjčce s Obcí Habřina, která byla uzavřena 10.11.1998, jako peněžní půjčka na částku 200.260,- Kč. Zapůjčená částka 200.260,- Kč odpovídá vícenákladům, které Obec Rožnov uhradila za zesílení plynového potrubí při plynofikaci Rožnova a Neznášova. Zvětšení dimenze potrubí bylo vyvoláno požadavkem Obce Habřina z důvodu napojení na plynovod. Pan Pácalt, který v roce 1998 vykonával funkci starosty obce Rožnov, podal podrobnější vysvětlení. Bylo odsouhlaseno, aby byl zastupitelstvu Obce Habřina  zaslán urgentní dopis na vypořádání naší pohledávky.  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Různé – p. Valášek podal návrh, aby obec vydala obecně závaznou vyhlášku, která by řešila parkování aut na obecních pozemcích.

- p. Procházka podal informaci, že jednal s p.Pavlem Vodičkou, který vyslovil souhlas s tím, že nájemní smlouvu na pozemky, které jsou obcí využívány pro sportoviště, uzavře až dořeší svůj nájemní vztah se společností Agro Rožnov, týkající se sousedících pozemků.

- Diskuse – p. Rejl upozorňuje, že povrch parkoviště u hřbitova je stále poškozován místními motorkáři. Navrhuje také zadláždění zanedbaného záhonku na kytky u zadního vchodu do pohostinství, popřípadě plochu upravit drtí.

- Návrh na usnesení přednesl p.Mervart.   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

- Závěr - starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání obce ukončil ve 20 hodin.

Zapsala: Pištová Miroslava

Starosta: Procházka Zbyněk				..............................................

Ověřovatelé zápisu: Pácalt Josef			..............................................

Vanžůra Václav 		..............................................